В соответствии с частью 6 статьи 57 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 г. № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», пунктом 6 части 2 статьи 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», пунктом 8.1.2 протокола заседания Совета глав муниципальных районов, муниципальных и городских округов при губернаторе Пермского края от 22 января 2021 г.,

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить дорожную карту по подключению к региональной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Пермского края (РИСОГД ПК) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Пермского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района, главного архитектора.

И.п. главы муниципального района                                                     В.П. Ваганов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации Пермского

муниципального района

от 24.02.2021 №СЭД-2021-299-01-01-05.С-75

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подключению к региональной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Пермского края (РИСОГД ПК)

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Актуализация административных регламентов муниципальных услуг, реализованных в РИСОГД ПК | В течение срока опытной эксплуатации подсистемы соответствующей муниципальной услуги | Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района (Хлебников Н.А.) МКУ «Управление стратегического развития Пермского района» (Залазаев А.В.) |
| 2 | Формирование списка пользователей, определение ролей по работе в РИСОГД ПК, назначение ответственных за работу по предоставлению муниципальных услуг и вводу данных в РИСОГД ПК (в режиме опытной эксплуатации) | До 01.03.2021 | Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района (Небогатикова Е.Г., Хлебников Н.А.) МКУ «Управление стратегического развития Пермского района» (Воеводина Е.М., Залазаев А.В.) |
| 3 | Регистрация пользователей (создание учетных записей) в РИСОГД ПК | До 01.03.2021 | МКУ «Управление стратегического развития Пермского района» (Гаспер Н.Е.) ГКУ ПК «Институт регионального и городского планирования» (по согласованию) |
| 4 | Проведение обучения (практических занятий) по работе в РИСОГД ПК | В течение срока опытной эксплуатации подсистемы соответствующей муниципальной услуги | МКУ «Управление стратегического развития Пермского района» (Залазаев А.В.) ГКУ ПК «Институт регионального и городского планирования» (по согласованию) |
| 5 | Опытная эксплуатация подсистемы муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (регистрация заявлений, подготовка ГПЗУ в подсистеме, регистрация и размещение результата оказания муниципальной услуги в РИСОГД ПК) | С 20.02.2021 | МКУ «Управление стратегического развития Пермского района» (Залазаев А.В.) |
| 6 | Опытная эксплуатация подсистемы муниципальной услуги «Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (регистрация заявлений, регистрация и размещение результата оказания муниципальной услуги в РИСОГД ПК) | С 20.02.2021 | МКУ «Управление стратегического развития Пермского района» (Залазаев А.В.) |
| 7 | Опытная эксплуатация подсистемы муниципальной услуги «Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» (регистрация заявлений, регистрация и размещение результата оказания муниципальной услуги в РИСОГД ПК) | С 20.02.2021 | МКУ «Управление стратегического развития Пермского района» (Залазаев А.В.) |
| 8 | Опытная эксплуатация подсистемы муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» (регистрация заявлений, подготовка схемы в подсистеме, регистрация и размещение результата оказания муниципальной услуги в РИСОГД ПК) | С 15.03.2021 | Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального района (Королева М.В.), МКУ «Управление земельно-имущественными ресурсами Пермского района» (Демидова Е.А.) |
| 9 | Опытная эксплуатация подсистемы муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» (регистрация заявлений, регистрация и размещение результата оказания муниципальной услуги в РИСОГД ПК) | С 01.03.2021 | Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района (Хлебников Н.А.) |
| 10 | Опытная эксплуатация подсистемы муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию» (регистрация заявлений, подготовка разрешения на ввод в подсистеме, регистрация и размещение результата оказания муниципальной услуги в РИСОГД ПК) | С 15.03.2021 | Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района (Хлебников Н.А.) |
| 11 | Опытная эксплуатация подсистемы муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) планируемого строительства» (регистрация уведомлений, подготовка уведомления о соответствии (несоответствии) в подсистеме, регистрация и размещение результата оказания муниципальной услуги в РИСОГД ПК) | С 01.04.2021 | Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района (Хлебников Н.А.) |
| 12 | Опытная эксплуатация подсистемы муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) оконченного строительства» (регистрация уведомлений, подготовка уведомления о соответствии (несоответствии) в подсистеме, регистрация и размещение результата оказания муниципальной услуги в РИСОГД ПК) | С 15.04.2021 | Управление архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального района (Хлебников Н.А.) |
| 13 | Опытная эксплуатация подсистемы муниципальной услуги «Согласование переустройства или перепланировки помещения» (регистрация заявлений, регистрация и размещение результата оказания муниципальной услуги в РИСОГД ПК) | С 01.03.2021 | Администрация Пермского муниципального района (по соглашению с администрациями сельских поселений), МКУ «Управление стратегического развития Пермского района» (Воеводина Е.М., Хузина К.К.) |
| 14 | Опытная эксплуатация подсистемы муниципальной услуги «Перевод помещения из жилого в нежилое (из нежилого в жилое)» (регистрация заявлений, регистрация и размещение результата оказания муниципальной услуги в РИСОГД ПК) | С 01.03.2021 | Администрация Пермского муниципального района (по соглашению с администрациями сельских поселений), МКУ «Управление стратегического развития Пермского района» (Воеводина Е.М., Хузина К.К.) |
| 15 | Опытная эксплуатация подсистемы муниципальной услуги «Предоставление сведений ГИСОГД» (регистрация заявлений, регистрация и размещение результата оказания муниципальной услуги в РИСОГД ПК) | С 01.03.2021 | МКУ «Управление стратегического развития Пермского района» (Пищальникова Е.В.) |
| 16 | Опытная эксплуатация подсистемы муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования (материнский капитал)» (регистрация заявлений, регистрация и размещение результата оказания муниципальной услуги в РИСОГД ПК) | С 01.05.2021 | МКУ «Управление стратегического развития Пермского района» (Хузина К.К.) |
| 17 | Перенос данных из муниципальной ИСОГД Пермского муниципального района в РИСОГД ПК | 01.04.2021-01.06.2021 | МКУ «Управление стратегического развития Пермского района» (Залазаев А.В.) ГКУ ПК «Институт регионального и городского планирования» (по согласованию) |
| 18 | Заключение соглашения о присоединении к РИСОГД ПК | 07.06.2021 (по результатам опытной эксплуатации подсистем оказания муниципальных услуг в РИСОГД ПК) | Администрация Пермского муниципального района, Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального района Министерство информационного развития и связи Пермского края (по согласованию) ГКУ ПК «Институт регионального и городского планирования» (по согласованию) |

# Text boxes

СЭД-2021-299-01-01-05.С-75

Об утверждении дорожной карты

по подключению к региональной

информационной системе обеспечения

градостроительной деятельности

Пермского края (РИСОГД ПК)

24.02.2021