В соответствии со ст. 51-6 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район»,

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в инвестиционный проект «Реконструкция здания школы в с. Култаево», утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района от 31.12.2015 № 1752 (в редакции от 28.11.2016 № 671, от 06.02.2017 № 33):

1.1. Во втором абзаце раздела III. слова «(п.2.5., таблица 2.7.)» заменить на слова «(п.12, таблица 3.4)».

1.2. Раздел V. изложить в новой редакции:

«Срок реализации инвестиционного проекта: 2013-2017 годы. Проектная мощность – 400 мест.

Потребность финансирования в рамках инвестиционного проекта составляет 211 103,83 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 19 199,00 тыс. руб.;

средства краевого бюджета – 143 928,60 тыс. руб.;

средства местного бюджета – 47 976,23 тыс. руб.

Для реализации инвестиционного проекта планируется привлечение средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598.

В суммарный объем капитальных вложений входят все основные виды затрат, включая затраты на:

проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта;

строительно-монтажные работы;

приобретение оборудования (в соответствии с ПСД);

прочие затраты (в соответствии с ПСД).

Сведения об источниках и объемах финансирования

| № п/п | Мероприятия | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования | Средства на реализацию мероприятия | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | Реконструкция здания школы в с. Култаево | Всего | 211 103,83 | 1260,00 | 12,36 | 770,40 | 124 301,80 | 84 759,27 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 19 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 199,00 |
|  |  | средства бюджета Пермского края | 143928,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 221,80 | 19706,80 |
|  |  | средства бюджета муниципального района | 47976,23 | 1 260,00 | 12,36 | 770,40 | 80,00 | 45853,47 |

».

1.3. Раздел VII. изложить в новой редакции:

«

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации | 2013 г. | 1 400,00 |
| 2 | Экспертиза проектной документации и определение достоверности сметной стоимости | 2015 г. | 642,76 |
| 3 | Проведение конкурсных процедур на строительно-монтажные работы | 2016 г. | - |
| 4 | Выполнение строительно-монтажных работ | 2016 г. – 1 кв. 2017 г. | - |
| 5 | Направление заявки в Министерство сельского хозяйства Пермского края на привлечение средств федерального бюджета, заключение Соглашения | 1 кв. 2017 г. | - |
| 6 | Оплата выполненных работ | 2016 г. | 124 301,80 |
|  |  | 1 кв. 2017 г. | 30 000,00 |
|  |  | 2 кв. 2017 г. | 54 759,27 |
| 7 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2 кв. 2017 г. | - |

».

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Пермского муниципального района по социальному развитию, начальника департамента социального развития А.В. Цвикилевича.

Глава администрации
муниципального района							       В.Ю. Цветов

# Text boxes

О внесении изменений в инвестиционный проект "Реконструкция здания школы в с. Култаево", утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района от 31.12.2015 № 1752

Рег. номер

Дата рег.