В соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 13 декабря 2018 года № 669, муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на 2016–2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29 октября 2015 г. № 1378, Правилами осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета Пермского муниципального района, утвержденными постановлением администрации Пермского муниципального района от 5 февраля 2014 г. № 323,

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в инвестиционный проект «Реконструкция автомобильной дороги Гамово – Заречная», утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района от 27 ноября 2018 г. № 606, следующие изменения:

  - в абзаце шестом раздела II слова «составляет 1,9 км» заменить словами «составляет 1,96 км»;

  - раздел III дополнить абзацем шестым следующего содержания: «Муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 13 декабря 2018 года № 669.»;

  - в абзаце первом раздела V слова «2015 – 2019 годы» заменить словами «2015–2021 годы»;

  - в абзаце четвертом раздела V слова «составляет 49 554,26» заменить словами «составляют 48 699,15»;

  - таблицу № 1 раздела V изложить в следующей редакции:

| Мероприятия | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Источники финансирования | Средства на реализацию мероприятий | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Реконструкция автомобильной дороги Гамово - Заречная | Всего | 48 699,15 | 502,27 | 335,14 | 0,00 | 1,80 | 28 461,33 | 13 333,68 | 6 064,93 |
|  | в том числе |  |  |
|  | средства федерального бюджета | 28 457,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 457,13 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства бюджета муниципального района | 20 242,02 | 502,27 | 335,14 | 0,00 | 1,80 | 4,20 | 13 333,68 | 6 064,93 |

  - раздел VI изложить в следующей редакции:

| № п/п | Основное содержание Работ по этапу | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации и определение достоверности сметной стоимости | Февраль 2015 г. – Декабрь 2018 г. |
| 2 | Согласование и утверждение национального проекта «Безопасные и качественные дороги – 2.0», заключение соглашения между Министерством транспорта Пермского края и администрацией Пермского муниципального района | 1 квартал 2019 г. |
| 3 | Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ | 1-2 квартал 2019 г. |
| 4 | Выполнение строительно-монтажных работ, в том числе строительные работы, монтажные работы и прочие затраты | 2-4 квартал 2019 г.; 1-4 квартал 2020 г.; 1-3 квартал 2021 г. |
| 5 | Оплата выполненных работ по муниципальному контракту (муниципальным контрактам) | 4 квартал 2019 г.; 4 квартал 2020 г.; 3 квартал 2021 г. |
| 6 | Ввод в эксплуатацию | 3-4 квартал 2021 г. |

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 г.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

И.п. главы муниципального района                                                      В.П. Ваганов

# Text boxes

СЭД-2020-299-01-01-05.С-322

О внесении изменений в постановление администрации Пермского муниципального района от 27 ноября 2018 г. № 606 «Об утверждении инвестиционного проекта «Реконструкция автомобильной дороги Гамово - Заречная»

31.12.020