Об изменении (увеличении) цены

контракта, предметом которого

является выполнение работ по строительству,

реконструкции, капитальному ремонту,

сносу объекта капитального строительства,

проведению работ по сохранению объектов

культурного наследия

В связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09 августа 2021г. № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, и который заключен в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Пермского муниципального района (далее-контракт):

1.1. допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменение существенных условий контракта, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, при совокупности следующих условий:

- изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета Пермского муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;

- предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости  от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются;

- размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а цены контракта, размер которого составляет или превышает 100 млн рублей, – по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с пунктом 45 (14) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

- изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;

- контракт заключен до 01 июля 2021 года и обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя) по нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены;

1.2. в случае изменения (увеличения) цены контракта до размера, превышающего стоимость объекта капитального строительства, указанную в решении об осуществлении капитальных вложений, не требуется внесения изменений в решение об осуществлении капитальных вложений и проведение проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Пермского муниципального района, направляемых на капитальные вложения, предусмотренные постановлением администрации Пермского муниципального района от 13.09.2012 № 2679 «О проверке инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Пермского муниципального района, направляемых на капитальные вложения».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «НИВА» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Пермского муниципального района.

Глава муниципального района                                                                   В.Ю. Цветов

# Text boxes

14.10.2021

СЭД-2021-299-01-01-05.С-546