В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район»

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в инвестиционный проект на строительство объекта «Детский сад на 280 мест в микрорайоне «Новый» в д. Кондратово Пермского района Пермского края», утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района от 10 октября 2019 г. № 677 (в редакции от 14 февраля 2020 г. № 75), следующие изменения:

1.1. абзац 2 раздела III дополнить текстом следующего содержания:

«в муниципальную программу «Развитие системы образования Пермского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 04.02.2021 № СЭД-2021-299-01-01-05.С-39»;

1.2. раздел V изложить в новой редакции:

«1. Срок реализации инвестиционного проекта – 2021 год. Проектная мощность – не менее 280 мест.

2. Объем финансирования в рамках инвестиционного проекта на строительство объекта «Детский сад на 280 мест в микрорайоне «Новый» в      д. Кондратово Пермского района Пермского края» составляет 203 526,52000 тысяч рублей, в том числе:

– средства федерального бюджета – 182 161,50000 тысяч рублей;

– средства краевого бюджета – 13 493,07000 тысяч рублей;

– средства местного бюджета – 7 871,95000 тысяч рублей.

3. Исходя из положительного заключения повторной государственной экспертизы от 28.12.2020 № 59-1-1-2-068417-2020, выданного КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края», сметная стоимость объекта «Детский сад на 280 мест в микрорайоне «Новый» в д. Кондратово Пермского района Пермского края» (шифр проекта: 5809-15) соответствует критерию достоверности сметной стоимости строительства в базисных ценах 2001 года (без НДС) – 28 803,28000 тыс. руб.; в уровне цен по состоянию на 3 квартал 2020 года с учетом НДС (СНБ-2020) – 249 970,38000 тыс. руб.

Главным распорядителем средств бюджета в части строительства здания детского сада является МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального района».

4. В суммарный объем капитальных вложений входят все основные виды затрат, включая затраты на:

– строительно-монтажные работы;

– приобретение оборудования, мебели и инвентаря, необходимых для осуществления реализации программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми (в соответствии с ПСД);

– прочие затраты (в соответствии с ПСД).

Таблица. Сведения об источниках и объемах финансирования

| № п/п | Мероприятия | Источники финансирования | Средства на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | всего |
| 1 | Строительство детского сада на 280 мест в микрорайоне «Новый» в д. Кондратово Пермского района Пермского края | Всего, в том числе: | 194 177,60981 | 9 348,91019 | 203 526,52000 |
|  |  | средства федерального бюджета | 182 161,50000 |  | 182 161,50000 |
|  |  | средства краевого бюджета | 11 532,53981 | 1 960,53019 | 13 493,07000 |
|  |  | средства бюджета муниципального района | 483,57000 | 7 388,38000 | 7 871,95000 |

»;

1.3. пункты 4-6 раздела VI изложить в новой редакции:

«4. Выполнение строительно-монтажных работ – 2 квартал 2020 года –        1 квартал 2021 года.

5. Оплата выполненных работ – 2 квартал 2020 года – 2 квартал 2021 года.

6. Ввод объекта в эксплуатацию – 1 квартал 2021 года».

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

## 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.п. главы муниципального района					              В.П. Ваганов

# Text boxes

СЭД-2021-299-01-01-05.С-72

О внесении изменений в инвестиционный проект на строительство объекта «Детский сад на 280 мест в микрорайоне «Новый» в д. Кондратово Пермского района Пермского края», утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района от 10 октября 2019 г.       № 677

24.02.2021