В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 28 апреля 2015 г. № 60 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края на 2016–2030 годы», муниципальной программой «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 27 ноября 2018 г. № 601, постановлением администрации Пермского муниципального района от  05  февраля 2014 г. № 323 «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета Пермского муниципального района»

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемый инвестиционный проект «Реконструкция здания школы в п. Ферма Пермского района для размещения межпоселенческого ФОК».

2.  Установить, что расходы на реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция здания школы в п. Ферма Пермского района для размещения межпоселенческого ФОК» являются расходными обязательствами Пермского муниципального района.

3.  Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации Пермского муниципального района Норицина А.А.

Временно исполняющий полномочия

главы муниципального района                                                          И.А. Варушкин

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Пермского муниципального района

от 05.05.2022 № СЭД-2022-299-01-01-05.С-256

# ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«Реконструкция здания школы в п. Ферма Пермского района

для размещения межпоселенческого ФОК»

Раздел I. Общие положения

Разработка и реализация настоящего инвестиционного проекта – одно из   важных направлений развития Пермского муниципального района, ориентированное на его социально-экономическое развитие.

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 3081-р, Государственной  программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 1661, Государственной  программой «Спортивное Прикамье», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1324-п, муниципальной программой «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 27 ноября 2018 г. № 601, основной целью реализации проекта является создание условий для укрепления здоровья населения, повышения конкурентоспособности спортсменов района путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и   приобщения граждан к регулярным занятиям физической культурой и  спортом. Также реализация проекта послужит укреплению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.

Механизмом реализации данных задач в Пермском муниципальном районе является строительство новых спортивных объектов и приведение в   нормативное состояние существующих. Реализация проекта обеспечит выполнение вышеуказанных задач на территории Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края.

Ожидаемые социальные, экономические и общественные последствия реализации инвестиционного проекта «Реконструкция здания школы в п. Ферма Пермского района для размещения межпоселенческого ФОК»: повышение уровня жизни населения и увеличение числа жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, а также снижение уровня заболеваемости населения.

Раздел II. Содержание проблемы и необходимость ее решения

с помощью инвестиционного проекта

Пермский муниципальный район является административно-территориальной единицей в составе Пермского края. Численность постоянного населения района, по данным Пермьстата, по состоянию на 01 января 2022 г. составила 116 353 человека.

Район принадлежит к числу аграрно-индустриальных районов края. Значительная часть непосредственно примыкает к территории г. Перми. Связь осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

Из 17 сельских поселений Пермского муниципального района учреждения спорта есть только в двух – Култаевском и Лобановском. Еще в   пяти поселениях учреждения спорта были реорганизованы путем присоединения к культурно-досуговым учреждениям: в Кондратовском, Сылвенском, Юго-Камском, Платошинском и Гамовском. Помимо учреждений спорта в районе есть восемь межшкольных стадионов, отвечающих всем требованиям, предъявляемым к спортивным объектам в области стандартизации и безопасности. Данные спортивные площадки находятся в   Бершетском, Савинском, Юго-Камском, Гамовском, Усть-Качкинском, Лобановском, Платошинском, Юговском сельских поселениях. Три     физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа – в  Кукуштанском, Сылвенском и Култаевском сельских поселениях. Данных спортивных объектов явно недостаточно для развития физической культуры, спорта и пропаганды здорового образа жизни для такого большого муниципального образования, как Пермский муниципальный район.

Обеспеченность спортивными сооружениями жителей Пермского муниципального района по состоянию на 01 января 2022 г. составляет всего 66,6 % от требуемой нормы исходя из единовременной пропускной способности сооружений.

В составе Двуреченского сельского поселения 20 населенных пунктов с   административным центром в п. Ферма. Численность населения Двуреченского сельского поселения на 01 января 2022 г. составила 9713 человек, основная часть которых проживает в п. Ферма. В муниципальном общеобразовательном учреждении «Конзаводская средняя школа» обучается (по данным на 01 сентября 2021 г.) 751 ребенок в возрасте от 7 до 17 лет, из них регулярно занимаются спортом – 192 ребенка.

На территории Двуреченского сельского поселения существуют следующие объекты спорта:

| № п/п | Наименование объекта (вид собственности) | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Баскетбольная площадка п. Ферма | Пермский край, Пермский район, ст. Ферма, ул.Строителей, 2а |
| 2 | Волейбольная площадка д. Нестюково | Пермский край, Пермский район, д. Нестюково, ул. Трактовая, 50 |
| 3 | Волейбольная площадка п. Ферма | Пермский край, Пермский район, ст. Ферма ул.Железнодорожная, 15 |
| 4 | Конно-спортивный комплекс п. Ферма | Пермский край, Пермский район, п. Ферма, ул.Заводская. 3/3 |
| 5 | Лыжная база муниципального автономного учреждения «Спортивный клуб «Двуречье» | Пермский край, Пермский район, ст. Ферма, ул.Лямина |
| 6 | Малая универсальная спортивная площадка МАОУ «Конзаводская средняя школа им. В.К. Блюхера» | Пермский край, Пермский район, п. Ферма, ул.Строителей, 2а |
| 7 | Малая универсальная спортивная площадка Мостовского филиала МАОУ «Лобановская средняя школа» | Пермский край, Пермский район, д. Мостовая, ул. Культуры, 33 |
| 8 | Мини-футбольная площадка д. Устиново | Пермский край, Пермский район, д. Устиново, Школьная, 19 |
| 9 | Мини-футбольная площадка п. Горный | Пермский край, Пермский район, п. Горный, ул.Липовая роща,1 |
| 10 | Мини-футбольная площадка п. Ферма | Пермский край, Пермский район, ст. Ферма, ул.Заводская, 30 |
| 11 | Мини-футбольная площадка ст. Ферма | Пермский край, Пермский район, п. Ферма, ул.Железнодорожная, 15 |
| 12 | Площадка для пляжного футбола «Нефтяник» | Пермский край, Пермский район, ст. Ферма, ул.Трубная, 2а |
| 13 | Спортивная площадка с уличными тренажёрами п. Ферма | Пермский край, Пермский район, ст. Ферма, ул.Строителей, 2В |
| 14 | Спортивный зал для физкультурно-оздоровительных занятий МАОУ «Конзаводская средняя школа» | Пермский край, Пермский район, ст. Ферма, ул.Строителей, 2 а |
| 15 | Спортивный зал для физкультурно-оздоровительных занятий Мостовского филиала МАОУ «Лобановская средняя школа» | Пермский край, Пермский район, д. Мостовая, ул.Культуры, 33 |
| 16 | Спортивный зал МДОУ «Семицветик» | Пермский край, Пермский район, ст. Ферма, ул.Трубная, 10 |
| 17 | Спортивный зал МДОУ «Семицветик» | Пермский край, Пермский район, п. Горный, ул.Лямина, 1 |
| 18 | Тренажерный зал «NEST» | Пермский край, Пермский район, д. Нестюково, ул. Трактовая, 50 |
| 19 | Универсальная спортивная площадка д.Мостовая | Пермский край, Пермский район, д. Мостовая, ул. Культуры, 31 |
| 20 | Универсальная спортивная площадка д.Нестюково | Пермский край, Пермский район, д. Нестюково, ул. Полевая, 35 |
| 21 | Универсальная спортивная площадка д.Нестюково | Пермский край, Пермский район, д. Нестюково, ул.Трактовая, 50 |
| 22 | Футбольное поле п. Ферма | Пермский край, Пермский район, ст. Ферма, ул.Строителей, 2а |
| 23 | Хоккейная коробка п. Ферма | Пермский край, Пермский район, ст. Ферма, ул.Строителей, 2а |

Реализация проекта «Реконструкция здания школы в п. Ферма Пермского района для размещения межпоселенческого ФОК» позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом все категории населения п. Ферма и близлежащих населенных пунктов, продолжая и развивая спортивные традиции, которые сложились в п. Ферма за долгие годы. У   спортсменов поселения появится возможность организации более интенсивного тренировочного процесса для достижения лучших результатов. Население поселения получит возможность проводить свободное время на спортивных площадках, укрепляя свое здоровье и пропагандируя здоровый образ жизни. С реализацией данного инвестиционного проекта у населения появится возможность заниматься легкой атлетикой, футболом, мини-футболом, волейболом, баскетболом, стритболом, проводить время всей семьей в спортивном городке и на площадке для уличной гимнастики. После реконструкции здания школы для размещения межпоселенческого ФОК в п. Ферма Пермского района появится спортивная площадка, соответствующая всем требованиям, предъявляемым к спортивным объектам в области стандартизации и безопасности для проведения соревнований районного уровня по различным видам спорта.

В результате реализации данного инвестиционного проекта вырастет показатель обеспеченности населения Пермского муниципального района спортивными сооружениями. У жителей Двуреченского сельского поселения появится возможность активного отдыха, приобщения к здоровому образу жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Раздел III. Обоснование реализации инвестиционного проекта

Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта в соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относится к полномочиям муниципального района.

Одним из ключевых показателей реализации Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2016–2030 годы в социальной сфере по направлению развития «Физкультура и спорт» является «Доля населения Пермского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом». К 2030 году планируется достичь данного ключевого показателя в размере 55,0 %, и одним из факторов, влияющих на его достижение, является реализация инвестиционных проектов путем строительства новых и реконструкции имеющихся спортивных объектов с целью создания и укрепления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.

Инвестиционный проект «Реконструкция здания школы в п. Ферма Пермского района для размещения межпоселенческого ФОК» предусмотрен муниципальной программой «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 27 ноября 2018 г. № 601, а также Схемой территориального планирования Двуреченского сельского поселения в соответствии с разработанными и принятыми Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки территории в составе Пермского муниципального района.

Раздел IV. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта

Цель реализации инвестиционного проекта «Реконструкция здания школы в п. Ферма Пермского района для размещения межпоселенческого ФОК» – создание условий для формирования у населения потребности здорового образа жизни и укрепления здоровья.

Задачами реализации данного инвестиционного проекта являются:

- развитие инфраструктуры для занятий школьным спортом и массовым спортом;

- повышение качества спортивно-досуговых услуг путем создания условий для развития сотрудничества и партнерских связей в области спорта на районном уровне.

Раздел V. Экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта

Срок реализации инвестиционного проекта: 2022–2024 годы. Проектная мощность – 100 мест на трибунах.

Потребность финансирования мероприятий, согласно укрупненному (ориентировочному) расчету (за основу взят объект-аналог), составит 130 000,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета Пермского края – 91 000,00 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Пермского муниципального района – 39 000,0  тыс. рублей. (в том числе на проектирование – 5 170,05 тыс. руб., на реконструкцию – 33829,95 тыс. руб.).

Стоимость уточнится после разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы и    положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта строительства.

Сведения об источниках и объемах финансирования в разрезе периодов реализации мероприятий представлены в таблице № 1.

Объемы финансирования мероприятий инвестиционного проекта могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из  возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

В суммарный объем капитальных вложений входят все основные виды затрат, включая затраты на:

- проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта;

- проведение достоверности сметной документации;

- корректировку проекта (в случае возникновения работ);

- строительно-монтажные работы;

- приобретение оборудования;

- прочие затраты (в соответствии с ПСД).

Таблица № 1. Сведения об объемах и источниках финансирования

| Наименование | Объемы финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | Источники финансирования | 2022 | 2024 |
| «Реконструкция здания школы в п. Ферма Пермского района для размещения межпоселенческого ФОК» | Всего, в т.ч. | 5 170,05 | 124 829,95 |
|  | средства бюджета Пермского края |  | 91 000,0 |
|  | средства бюджета Пермского муниципального района | 5 170,05 | 33 829,95 |

Подготовка проектной документации по реализации проекта «Реконструкция здания школы в п. Ферма Пермского района для размещения межпоселенческого ФОК» и направление ее для получения положительного заключения государственной экспертизы и положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта планируется в IV квартале 2022 г.

Раздел VI. Описание практических действий по осуществлению инвестиций

| Перечень работ | Стоимость работ, тыс. рублей | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Бюджет Пермского муниципального района | Бюджет Пермского края |  |
| Проектно-изыскательские работы, Проведение государственной экспертизы проектно-изыскательских работ (проведение определения достоверности сметной стоимости) | 5 170,05 |  | II–IV квартал 2022 г. |
| Направление заявки в Министерство спорта Пермского края |  |  | 2023 г. |
| Заключение соглашения на предоставление субсидий из бюджета Пермского края |  |  | 2023 г. |
| Проведение конкурсных процедур |  |  | 2024 г. |
| Проведение работ по реконструкции | 33 829,95 | 91 000,0 | 2024 г. |
| Ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 2024 г. |

Раздел VII. Ожидаемые социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта

С реализацией инвестиционного проекта «Реконструкция здания школы в  п. Ферма Пермского района для размещения межпоселенческого ФОК» появится современный спортивный объект, отвечающий всем требованиям, предъявляемым к спортивным объектам в области стандартизации и безопасности, включающий в себя универсальный спортивный зал размером 24 х 18 метров с трибунами на 100 мест, с тренажерным залом и залом для фитнеса.

Все это позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом большую часть жителей Двуреченского сельского поселения и способствует спортсменам Двуреченского сельского поселения в  организации тренировочного процесса и достижения лучших результатов, обеспечит Пермский муниципальный район спортивным объектом для проведения районных и краевых соревнований.

Реализация данного инвестиционного проекта позволит увеличить показатель обеспеченности населения Пермского муниципального района спортивными объектами на 0,6 %, а показатель доли населения Пермского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, – на 0,2 %.

# Text boxes

СЭД-2022-299-01-01-05.С-256

Об утверждении инвестиционного проекта «Реконструкция здания школы в п. Ферма Пермского района для размещения межпоселенческого ФОК»

05.05.2022