На основании ст. 51-6 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», в соответствии с постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.09.2015 № 1317 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пермского муниципального района»,

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1386 (в редакции от 03.02.2016 № 41, от 14.04.2016 № 171, от 16.06.2016 № 291, от 15.07.2016 № 341, от 31.08.2016 № 474, от 11.11.2016 № 622, от 22.12.2016 № 721, от 13.03.2017 № 105, от 12.07.2017 № 203-С, от 20.09.2017 № 339-С, от 26.12.2017 № 555-С, от 06.03.2018 № 99, от 07.05.2018 № 200, от 05.07.2018 № 344, от 31.08.2018 № 446, от 27.12.2018 № 701, от 24.01.2019 № 36, от 16.05.2019 № 281, от 03.07.2019 № 368), изменения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

Глава администрации

муниципального района     							      В.Ю. Цветов

Приложение 1

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от _______________№ __________

Изменения, вносимые в муниципальную Программу

«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1386

1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции:

| 1. | Наименование муниципальной программы | Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной программы | Инфраструктурное обеспечение экономического роста территории, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг и обеспечение качественным жильем населения Пермского муниципального района. |
| 3. | Задачи муниципальной программы | 1. Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг. 2. Повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде. 3. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 4. Обеспечение реализации муниципальной программы. |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа рассчитана на период с 2016 по 2020 год. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы. |
| 5. | Конечные результаты муниципальной программы | 1. Завершение строительства (реконструкции) 5 объектов коммунальной инфраструктуры и модернизация 1 котельной. 2. Выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района, по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности на уровне 100%. 3. Улучшение жилищных условий 200 человек в результате переселения из аварийного жилищного фонда. 4. Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей не менее 95%. |
| 6. | Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации Пермского муниципального района. |
| 7. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ Управление благоустройством Пермского района. |
| 8. | Соисполнители муниципальной программы | МУ УКС Пермского района, Администрации сельских поселений. |
| 9. | Подпрограммы программы | 1. «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг». 2. «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде». 3. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы». |
| 10. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2016 | 136 320,2 |
|  |  | 2017 | 131 785,7 |
|  |  | 2018 | 205 688,6 |
|  |  | 2019 | 65 365,3 |
|  |  | 2020 | 99 139,9 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 638 299,7 |

2. Раздел 3 Программы изложить в новой редакции:

«Программу планируется реализовывать в период с 2016 по 2020 годы.

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы.

В результате реализации программы планируется стабилизировать ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве Пермского муниципального района за счет улучшения качества жизни населения, путем обеспечения доступности жилья и повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

В рамках реализации Программы к концу 2020 года планируется достичь следующих конечных результатов:

- завершение строительства (реконструкции) 5 объектов коммунальной инфраструктуры и модернизация 1 котельной;

- выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района, по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности на уровне 100%;

- улучшение жилищных условий 200 человек в результате переселения из аварийного жилищного фонда;

- обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей не менее 95%.

Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы приведены в приложении 5 к муниципальной программе.

Источником информации целевых показателей и расчета фактических значений показателей являются:

| № | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Источник информации | Расчет показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завершение строительства (реконструкции), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | Акт приемки законченного строительством объекта | Количество объектов завершенного строительством |
| 2 | Выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района, по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности | % | Отчет регионального оператора Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае | Процентное отношение фактических данных к плановым назначения |
| 3 | Улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда | человек | Сайт «Реформа ЖКХ» | Количество человек, улучшившие жилищные условия |
| 4 | Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей | % | Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы | 1. Сдп=Зф/Зп (степень достижения целевых показателей), где Зф - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы (подпрограмм); Зп - плановое значение целевого показателя реализации муниципальной программы (подпрограмм). 2.Одц=(Сдп1+Сдп2+Сдп3)/N, где Одц - обеспечение выполнения целей и задач; N - количество целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) |
| 5 | Наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | Проектно-сметная документация | Количество разработанных проектов на объекты |
| 6 | Выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих ремонту | п.м. | Смета, акт выполненных работ | Протяженность отремонтированных сетей коммунального комплекса в отчетном периоде |
| 7 | Выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию | % | Смета, акт выполненных работ | Процентное отношение протяженности обслуживаемых сетей коммунального комплекса в отчетном периоде к плановому значению |
| 8 | Выполнение плановых показателей по протяженности газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию | % | Смета, акт выполненных работ | Процентное отношение протяженности обслуживаемых газопроводов в отчетном периоде к плановому значению |
| 9 | Ликвидация (снос) жилых помещений аварийного жилищного фонда | кв. м. | Сайт «Реформа ЖКХ» | Количество ликвидированных квадратных метров аварийного жилищного фонда |
| 10 | Проведение конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | конкурс | Муниципальный контракт, смета расходов | Количество проведенных конкурсов |
| 11 | Награждение участников по итогам проведения конкурса | человек | Муниципальный контракт, смета расходов | Количество участников, награжденных по итогам конкурса |
| 12. | Завершение строительства газопроводов | п.м. | Акт приемки законченного строительством объекта | Протяженность построенных газопроводов в отчетном периоде |

».

3. Паспорт Подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» изложить в новой редакции:

| 1. | Наименование муниципальной подпрограммы | Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной подпрограммы | 1. Повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение предоставления жилищно-коммунальных услуг нормативного качества при их доступной стоимости. 2. Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности. |
| 3. | Задачи муниципальной подпрограммы | 1. Повышение качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг. 2. Модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг. 3. Обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | 2016-2020 годы. |
| 5. | Конечные результаты муниципальной подпрограммы | 1. Наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) 3 объектов коммунальной инфраструктуры. 2. Завершение строительства (реконструкции) 5 объектов коммунальной инфраструктуры и модернизация 1 котельной. 3. Выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих ремонту – 1 152 п.м. 4. Выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию – 100%. 5. Выполнение плановых показателей по протяженности газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию – 100%. |
| 6. | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | МКУ Управление благоустройством Пермского района. |
| 7. | Соисполнители муниципальной подпрограммы | МУ УКС Пермского района, Администрации сельских поселений |
| 8. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2016 | 36 303,0 |
|  |  | 2017 | 12 717,5 |
|  |  | 2018 | 3 377,4 |
|  |  | 2019 | 9 692,3 |
|  |  | 2020 | 922,4 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 63 012,6 |

4. Раздел 4 Подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» изложить в новой редакции:

«В соответствии с поставленными задачами на период реализации Подпрограммы запланированы основные мероприятия «Строительство (реконструкция), модернизация объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» и «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района».

В рамках основного мероприятия «Строительство (реконструкция), модернизация объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» реализуются следующие мероприятия:

- приобретение газового оборудования в котельную п. Юг;

- проектирование объекта «Водоснабжение п. Юго-Камский Пермского района пресными подземными водами»;

- проектирование объекта «Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского района производительностью 800 м3/сут.»;

- строительство станции 2-го подъема в п. Сокол;

- строительство газовой котельной по ул. Некрасова в п. Ферма Двуреченского сельского поселения;

- строительство газовой котельной по ул. Луговая в п. Ферма Двуреченского сельского поселения;

- реконструкция газовой котельной в с. Фролы Пермского района;

- строительство канализационного коллектора от жилого дома № 35 по ул. 50 лет Октября до канализационного колодца № 188, расположенного за жилым домом № 41 по ул. 50 лет Октября с. Гамово Пермского района;

- реконструкция газовой котельной в д. Ванюки Савинского сельского поселения.

В рамках основного мероприятия «Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности» реализуется следующее мероприятие:

- распределительные уличные газопроводы д. Касимово Пермского муниципального района.

В рамках основного мероприятия «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района» реализуются следующие мероприятия:

- капитальный ремонт и ремонт сетей коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района;

- техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района;

- содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов завершенных строительством, находящихся в казне Пермского муниципального района, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района;

- аварийно-спасательное обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района.

Подробный перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 8 к муниципальной программе.».

5. Паспорт Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

| 1. | Наименование муниципальной подпрограммы | Обеспечение реализации муниципальной программы. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Цели муниципальной подпрограммы | Обеспечение реализации подпрограмм, мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» в соответствии с установленными сроками и задачами. |
| 3. | Задачи муниципальной подпрограммы | Обеспечение управления реализацией подпрограмм, мероприятий муниципальной программы. |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | 2016-2020 годы. |
| 5. | Конечные результаты муниципальной подпрограммы | 1. Обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей не менее 95%. 2. Проведение 1 конкурса в сфере жилищно-коммунального хозяйства ежегодно. 3. Награждение 9 участников по итогам проведения конкурса ежегодно. |
| 6. | Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | МКУ Управление благоустройством Пермского района |
| 7. | Соисполнители муниципальной подпрограммы | МУ УКС Пермского района, Администрации сельских поселений. |
| 8. | Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы | год | Расходы, тыс. руб. |
|  |  | 2016 | 42 084,5 |
|  |  | 2017 | 45 659,4 |
|  |  | 2018 | 45 769,5 |
|  |  | 2019 | 43 947,7 |
|  |  | 2020 | 40 249,8 |
|  |  | Всего за период реализации муниципальной программы | 217 710,9 |

6. Приложение 5 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

7. Приложение 6 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

8. Приложение 6в к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

9. Приложение 7 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

10. Приложение 8 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

Приложение 2

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от _______________№ __________

«Приложение 5 к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильем и услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения

Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»

Планируемые значения показателей муниципальной программы

Пермского муниципального района

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | Плановое значение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» | завершение строительства (реконструкции), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | МУ УКС Пермского района, МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | ед. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности | Администрации сельских поселений | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда | Администрации сельских поселений | человек | 19 | 0 | 0 | 33 | 148 |
|  | обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей | МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ УКС Пермского района | % | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | наличие разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры | МУ УКС Пермского района, МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | ед. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|  | завершение строительства (реконструкции), модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | МУ УКС Пермского района, МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | ед. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих ремонту | МКУ Управление благоустройством Пермского района | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  |  |  | п.м. | 574 | 378 | 200 | 0 | 0 |
|  | выполнение плановых показателей по протяженности сетей коммунального комплекса, подлежащих техническому обслуживанию | МКУ Управление благоустройством Пермского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | п.м. | 0 | 1 983,2 | 6 971,0 | 0 | 0 |
|  | выполнение плановых показателей по протяженности газопроводов, подлежащих техническому обслуживанию | МКУ Управление благоустройством Пермского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | п.м. | 57 984,8 | 19 151,3 | 30 785,2 | 0 | 0 |
|  | завершение строительства газопроводов | МУ УКС Пермского района | п.м. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 680,5 | 0,0 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде» | выполнение плановых показателей по собираемости взносов на капитальный ремонт на территории Пермского муниципального района по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности | Администрации сельских поселений | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | улучшение жилищных условий в результате переселения из аварийного жилищного фонда | Администрации сельских поселений | человек | 19 | 0 | 0 | 33 | 148 |
|  | ликвидация (снос) жилых помещений аварийного жилищного фонда |  | кв. м. | 0 | 192,5 | 67,6 | 279,2 | 1 368,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | обеспечение выполнения целей и задач муниципальной программы и достижения, предусмотренных муниципальной программой значений показателей | МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ УКС Пермского района | % | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 |
|  | проведение конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | МКУ Управление благоустройством Пермского района | конкурс | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | награждение участников по итогам проведения конкурса |  | человек | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 |

Приложение 3

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от _______________№ __________

«Приложение 6 к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильем и услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения

Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет средств бюджета Пермского муниципального района

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» | Всего | 42 491,8 | 44 997,3 | 45 471,3 | 42 748,9 | 39 658,2 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 24 722,5 | 26 624,9 | 26 621,4 | 23 946,2 | 23 501,2 |
|  | МУ УКС Пермского района | 17 769,3 | 18 372,4 | 18 849,9 | 18 802,7 | 16 157,0 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 4 986,0 | 3 636,8 | 2 311,6 | 922,4 | 922,4 |
|  | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 4 986,0 | 3 636,8 | 2 311,6 | 922,4 | 922,4 |
| Капитальный ремонт и ремонт сетей коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 3 464,0 | 3 200,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 132,0 | 409,0 | 409,0 | 409,0 |
| Содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов завершенных строительством, находящихся в казне Пермского муниципального района, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 1 520,3 | 297,7 | 402,6 | 482,6 | 482,6 |
| Аварийно-спасательное обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 1,7 | 7,1 | 0,0 | 30,8 | 30,8 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности» | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| Распределительные уличные газопроводы д. Касимово Пермского муниципального района | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 19 736,5 | 22 988,1 | 24 309,8 | 23 023,8 | 22 578,8 |
|  | МУ УКС Пермского района | 17 769,3 | 18 372,4 | 18 849,9 | 17 302,7 | 16 157,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ УКС Пермского района | 37 505,8 | 41 360,5 | 43 159,7 | 40 326,5 | 38 735,8 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 19 540,5 | 22 988,1 | 24 083,8 | 22 797,8 | 22 352,8 |
|  | МУ УКС Пермского района | 17 769,3 | 18 372,4 | 18 849,9 | 17 302,7 | 16 157,0 |
| Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 196,0 | 0,0 | 226,0 | 226,0 | 226,0 |

Приложение 4

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от _______________№ __________

«Приложение 6в к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильем и услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения

Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет средств бюджетов сельских поселений

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Участники муниципальной программы | Расходы на реализацию Программы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» | Всего | 41 611,9 | 13 364,9 | 3 660,5 | 6 435,6 | 1 498,9 |
|  | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 21 648,7 | 11 372,1 | 2 249,4 | 3 444,8 | 1 498,9 |
|  | МУ УКС Пермского района | 12 224,7 | 1 992,8 | 1 411,1 | 2 990,8 | 0,0 |
|  | Администрации сельских поселений | 7 738,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 17 842,8 | 7 834,3 | 137,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МУ УКС Пермского района | 11 466,2 | 1 246,4 | 928,8 | 2 269,9 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), модернизация объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» | МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ УКС Пермского района, Администрации сельских поселений | 29 309,0 | 9 080,7 | 1 065,8 | 2 269,9 | 0,0 |
| Проектирование объекта «Водоснабжение п. Юго-Камский Пермского района пресными подземными водами» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2 321,4 | 1 642,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство станции 2-го подъема в п. Сокол | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 15 521,4 | 6 191,9 | 137,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проектирование объекта «Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского района производительностью 800 м3/сут.» | МУ УКС Пермского района | 847,9 | 712,1 | 533,2 | 69,9 | 0,0 |
| Строительство газовой котельной по ул. Некрасова в п. Ферма Двуреченского сельского поселения | МУ УКС Пермского района | 3 748,6 | 69,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство газовой котельной по ул. Луговая в п. Ферма Двуреченского сельского поселения | МУ УКС Пермского района | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство канализационного коллектора от жилого дома № 35 по ул. 50 лет Октября до канализационного колодца № 188, расположенного за жилым домом № 41 по ул. 50 лет Октября с. Гамово Пермского района | МУ УКС Пермского района | 600,0 | 464,4 | 395,6 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция газовой котельной в д. Ванюки Савинского сельского поселения | МУ УКС Пермского района | 1 769,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности» | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 200,0 | 0,0 |
| Распределительные уличные газопроводы д. Касимово Пермского муниципального района | МУ УКС Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 200,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Администрации сельских поселений, МКУ Управление благоустройством Пермского района | 7 738,5 | 0,0 | 0,0 | 559,6 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Администрации сельских поселений | 7 738,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Администрации сельских поселений | 7 738,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 559,6 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 559,6 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 3 805,9 | 3 537,8 | 2 112,4 | 2 885,2 | 1 498,9 |
|  | МУ УКС Пермского района | 758,5 | 746,4 | 482,3 | 720,9 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений" | МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ УКС Пермского района | 4 564,4 | 4 284,2 | 2 594,7 | 3 606,1 | 1 498,9 |
| Выполнение функций по запросу информации у организаций коммунального комплекса по вопросам применения тарифов и надбавок | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 442,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 492,0 | 506,0 | 523,9 | 515,6 | 515,6 |
| Выполнение функций по проведению проверок деятельности управляющих организаций | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 1 152,5 | 154,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение функций по осуществлению мониторинга кредиторской задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 485,3 | 506,0 | 437,5 | 467,7 | 467,7 |
| Выполнение функций по проведению капитального ремонта и ремонта дорог, мостов | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 739,5 | 1 810,9 | 645,0 | 1 210,4 | 0,0 |
| Выполнение функций заказчика по строительству объектов | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 54,4 | 54,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МУ УКС Пермского района | 590,8 | 316,8 | 261,7 | 168,5 | 0,0 |
| Выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 439,5 | 506,0 | 506,0 | 515,6 | 515,6 |
| Выполнение функций по капитальному ремонту водохозяйственных объектов | МУ УКС Пермского района | 167,7 | 429,6 | 220,6 | 552,4 | 0,0 |
| Выполнение функций по реализации части мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,9 | 0,0 |

Приложение 5

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от _______________№ __________

«Приложение 7 к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильем и услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения

Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы Пермского муниципального района

за счет всех источников

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Источник финансирования | Расходы на реализацию Программы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» | Всего | 136 320,2 | 131 785,7 | 205 688,6 | 65 365,3 | 99 139,9 |
|  | Бюджет Пермского района | 42 491,8 | 44 997,3 | 45 471,3 | 42 748,9 | 39 658,2 |
|  | Бюджет Пермского края | 2 022,3 | 14,7 | 15,1 | 1 693,9 | 2 913,5 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 486,9 | 55 069,3 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 41 611,9 | 13 364,9 | 3 660,5 | 6 435,6 | 1 498,9 |
|  | Внебюджетные источники | 50 194,2 | 73 408,8 | 156 541,7 | 5 000,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» | Всего | 36 303,0 | 12 717,5 | 3 377,4 | 9 692,3 | 922,4 |
|  | Бюджет Пермского района | 4 986,0 | 3 636,8 | 2 311,6 | 2 422,4 | 922,4 |
|  | Бюджет Пермского края | 2 008,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 29 309,0 | 9 080,7 | 1 065,8 | 2 269,9 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде» | Всего | 50 194,2 | 73 408,8 | 156 541,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 50 194,2 | 73 408,8 | 156 541,7 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | Всего | 7 738,5 | 0,0 | 0,0 | 11 725,3 | 57 967,7 |
|  | Бюджет Пермского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 678,8 | 2 898,4 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 486,9 | 55 069,3 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 7 738,5 | 0,0 | 0,0 | 559,6 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 42 084,5 | 45 659,4 | 45 769,5 | 43 947,7 | 40 249,8 |
|  | Бюджет Пермского района | 37 505,8 | 41 360,5 | 43 159,7 | 40 326,5 | 38 735,8 |
|  | Бюджет Пермского края | 14,3 | 14,7 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | 4 564,4 | 4 284,2 | 2 594,7 | 3 606,1 | 1 498,9 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 6

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от _______________№ __________

«Приложение 8 к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильем и услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения

Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения

Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунально-инженерной инфраструктуры для расширения номенклатуры и повышения качества коммунальных услуг» |
| 1.1. | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция), модернизация объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» |
| 1.1.1. | Приобретение газового оборудования в котельную п. Юг | МУ УКС Пермского района, Администрация Юговского сельского поселения | 2019 | 2019 | Приобретение газового оборудования в существующую котельную для дальнейшего снижения потерь в тепловых сетях |
| 1.1.2. | Проектирование объекта «Водоснабжение п. Юго-Камский Пермского района пресными подземными водами» | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрация Юго-Камского сельского поселения | 2016 | 2018 | Разработка проектно-сметной документации |
| 1.1.3. | Проектирование объекта «Комплекс очистных сооружений в п. Юго-Камский Пермского района производительностью 800 м3/сут.» | МУ УКС Пермского района, Администрация Юго-Камского сельского поселения | 2016 | 2018 | Разработка проектно-сметной документации |
| 1.1.4. | Строительство станции 2-го подъема в п. Сокол | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрация Савинского сельского поселения | 2016 | 2017 | Обеспечение водоснабжением жителей населенных пунктов |
| 1.1.5. | Реконструкция газовой котельной в с. Фролы Пермского района | МУ УКС Пермского района, Администрация Фроловского сельского поселения | 2016 | 2016 | Обеспечение надежным и качественным теплоснабжением путем увеличения мощности существующей котельной с 12 МВт до 20 МВт |
| 1.1.6. | Строительство газовой котельной по ул. Некрасова в п. Ферма Двуреченского сельского поселения | МУ УКС Пермского района, Администрация Двуреченского сельского поселения | 2016 | 2016 | Строительство газовой котельной для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения |
| 1.1.7. | Строительство газовой котельной по ул. Луговая в п. Ферма Двуреченского сельского поселения | МУ УКС Пермского района, Администрация Двуреченского сельского поселения | 2016 | 2016 | Строительство газовой котельной для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения |
| 1.1.8. | Строительство канализационного коллектора от жилого дома № 35 по ул. 50 лет Октября до канализационного колодца № 188, расположенного за жилым домом № 41 по ул. 50 лет Октября с. Гамово Пермского района | МУ УКС Пермского района, Администрация Гамовского сельского поселения | 2016 | 2018 | Разработка проектно-сметной документации |
| 1.1.9. | Реконструкция газовой котельной в д. Ванюки Савинского сельского поселения | МУ УКС Пермского района, Администрация Савинского сельского поселения | 2016 | 2016 | Обеспечение надежным и качественным теплоснабжением путем замены устаревшего оборудования на новое |
| 1.2. | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности» |
| 1.2.1. | Распределительные уличные газопроводы д. Касимово Пермского муниципального района | МУ УКС Пермского района | 2019 | 2019 | Снабжение природным газом жилого фонда для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи, а также в качестве топлива для выработки тепловой энергии в котельных административного здания и мастерских. |
| 1.3. | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района» |
| 1.3.1. | Капитальный ремонт и ремонт сетей коммунального комплекса, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2020 | Отсутствие аварий на объектах и сетях коммунального комплекса |
| 1.3.2. | Техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в собственности Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2020 | Отсутствие аварий на объектах и сетях коммунального комплекса |
| 1.3.3. | Содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов завершенных строительством, находящихся в казне Пермского муниципального района, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2020 | Отсутствие аварий на объектах и сетях коммунального комплекса |
| 1.3.4. | Аварийно-спасательное обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2020 | Отсутствие аварий на объектах и сетях коммунального комплекса |
| 2. | Подпрограмма «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского муниципального района в жилищном фонде» |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского муниципального района» |
| 2.1.1. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2016 | 2020 | Достижение 100% собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Пермского муниципального района, по жилым (нежилым) помещениям многоквартирного дома, находящимся в муниципальной собственности |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» |
| 3.1. | Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |
| 3.1.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2016 | 2018 | Улучшение жилищных условий 19 человек, переселяемых из многоквартирных аварийных домов и ликвидация (снос) 260,1 кв. метров жилых помещений аварийного жилищного фонда |
| 3.2. | Основное мероприятие «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| 3.2.1. | Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2019 | 2020 | Улучшение жилищных условий 181 человека, переселяемых из многоквартирных аварийных домов и ликвидация (снос) 1 647,2 кв. метров жилых помещений аварийного жилищного фонда |
| 3.2.2. | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2019 | 2020 |  |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» |
| 4.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | МКУ Управление благоустройством Пермского района, МУ Управление капитального строительства Пермского района | 2016 | 2020 | Выполнение задач и достижение целевых показателей, предусмотренные муниципальной программой не менее 95 %. |
| 4.1.2. | Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2020 | Проведение конкурса и награждение победителей |
| 4.1.3. | Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 2016 | 2020 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100% |
| 4.1.4. | Выполнение функций по запросу информации у организаций коммунального комплекса по вопросам применения тарифов и надбавок | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2016 | 2016 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100% |
| 4.1.5. | Проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2016 | 2020 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100% |
| 4.1.6. | Выполнение функций по проведению проверок деятельности управляющих организаций | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2016 | 2020 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100% |
| 4.1.7. | Выполнение функций по осуществлению мониторинга кредиторской задолженности за коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2016 | 2020 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100% |
| 4.1.8. | Выполнение функций по капитальному ремонту водохозяйственных объектов | МУ УКС Пермского района, Администрации сельских поселений | 2016 | 2020 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100% |
| 4.1.9. | Выполнение функций заказчика по строительству объектов | МУ УКС Пермского района, МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2016 | 2020 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100% |
| 4.1.10. | Выполнение функций заказчика по проведению капитального ремонта и ремонта дорог, мостов | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2016 | 2020 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100% |
| 4.1.11. | Выполнение функций по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2016 | 2020 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100% |
| 4.1.12. | Выполнение функций по реализации части мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | МКУ Управление благоустройством Пермского района, Администрации сельских поселений | 2019 | 2019 | Выполнение функций по передаваемым полномочиям на уровне 100% |

# Text boxes

О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пермского муниципального района на 2016-2020 годы", утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1386

550

04.09.2019

Рег. номер

Дата рег.

04.09.2019

550

Дата рег.

Рег. номер

Дата рег.

Рег. номер

Рег. номер

Дата рег.

Рег. номер

Дата рег.

Дата рег.

Рег. номер