В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ                     «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р, ст. 51-6 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 28.04.2015 № 60 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края на 2016-2030 годы», постановлением  администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1377 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016 – 2020 годы», постановлением  администрации Пермского муниципального района от 12.12.2018 № 662 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района», постановлением администрации Пермского муниципального района от 05.02.2014 № 323 «Об утверждении правил капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счёт средств бюджета Пермского муниципального района»,

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый инвестиционный проект «Строительство детской школы искусств в с. Усть-Качка».

2. Установить, что расходы на реализацию инвестиционного проекта «Строительство детской школы искусств в с. Усть-Качка» являются расходными обязательствами Пермского муниципального района.

3. Признать утратившими силу:

– постановление администрации Пермского муниципального района от 13.01.2017 № 6 «Об утверждении инвестиционного проекта «Строительство детской школы искусств в с. Усть-Качка»;

– постановление администрации Пермского муниципального района от 27.11.2017 № 469-С «О внесении изменений в инвестиционный проект «Строительство детской школы искусств в с. Усть-Качка», утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального района от 13.01.2017 № 6».

4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5.   Настоящее постановление разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации Пермского муниципального района по социальному развитию А.А. Норицина.

И. п. главы администрации

муниципального района                                                                         В.П. Ваганов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Пермского муниципального  района

от 10.10.2019 № 678

___________

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«Строительство детской школы искусств в с. Усть-Качка»

Раздел I. Общие положения

Разработка и реализация настоящего инвестиционного проекта – одно из важных направлений развития Пермского муниципального района, направленное на его социально-экономическое развитие.

В основах государственной культурной политики культура возведена в ранг национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности Российской Федерации.

Распознать в юном возрасте способности и творческие наклонности ребенка, создать условия для их развития и обеспечить необходимую для этого образовательную основу – задачи современной системы образования. Дополнительное образование детей, а именно детская школа искусств, играет важную роль в решении этих задач.

В соответствии со Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р, для обеспечения надлежащего воспитания детей необходимо увеличить количество детских школ искусств и количество обучающихся в них детей, что позволит охватить не менее 18 процентов детского населения страны до 2030 года.

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р и Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р, основой ресурсного обеспечения системы образования в сфере культуры и искусства остается развитая сеть государственных и муниципальных образовательных учреждений, в которые входят образовательные учреждения дополнительного образования детей – детские школы искусств.

Важными задачами данных нормативно-правовых актов являются:

– превращение жизненного пространства детей и подростков в мотивирующее пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию личности, где воспитание человека начинается с формирования мотивации к познанию, творчеству, приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры российского народа;

– обеспечение условий для эффективного развития и модернизации отечественной системы образования в сфере культуры и искусства в соответствии с приоритетами государственной политики в области культуры и искусства и стратегическими задачами социально-экономического развития России;

– создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной социализации и профессионального самоопределения;

– развитие сети образовательных организаций дополнительного образования детей детских школ искусств (по видам искусств).

Для реализации этих задач требуется укрепление материально- технической базы образовательных учреждений сферы культуры и искусства, развитие имущественных комплексов государственных и муниципальных образовательных учреждений сферы культуры и искусства.

Реализация инвестиционного проекта «Строительство детской школы искусств в с. Усть-Качка» обеспечит выполнение данных задач развития образования в сфере культуры и искусства на территории Усть-Качкинского сельского поселения Пермского муниципального района.

Раздел II. Содержание проблемы и необходимость ее решения с помощью инвестиционного проекта

Пермский муниципальный район является административно-территориальной единицей в составе Пермского края. Численность постоянного населения района по данным Пермьстата по состоянию на 01.01.2019 г. составила 112 643 человек, или 4,3 % населения Пермского края.

Район принадлежит к числу аграрно-индустриальных районов края. Значительная часть непосредственно примыкает к территории г. Перми. Связь осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

На 1 сентября 2019 года в Пермском муниципальном районе реализацию образовательных программ дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры осуществляет МБУ ДО «Детская школа искусств Пермского муниципального района» Пермского края и его филиалы:

– Гамовская детская школа искусств;

– Лобановская детская школа искусств;

– Култаевская детская школа искусств;

– Сылвенская детская школа искусств;

– Усть-Качкинская детская школа искусств;

– Юго-Камская детская школа искусств.

Усть-Качкинское сельское поселение расположено в 50,4 км от краевого центра и в 41,2 км от районного центра. В состав территории Усть-Качкинского сельского поселения входят: село Усть-Качка, поселок Красный Восход, деревни Гамы, Луговая, Заозерье, Моргали, Одина, Дворцовая Слудка, Качка. В поселении, по данным статистики, на 1 января 2019 года проживает 5801 человек, из них детей школьного возраста – 786 человек.

В настоящее время в филиале Усть-Качкинская детская школа искусств дополнительное образование получают 126 обучающихся, что составляет всего 16 % от общего количества детей Усть-Качкинского сельского поселения.

# Филиал Усть-Качкинская детская школа искусств располагается  в приспособленных помещениях общей площадью 120 кв.м, состоящих из двух классов, расположенных в здании МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа». Данные помещения не соответствуют федеральным государственным требованиям к  содержанию, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 (далее - СанПиН 2.4.4.3172-14).

# Расширение существующих площадей невозможно в связи с отсутствием свободных помещений в здании образовательного учреждения.

В соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 для организации основных видов деятельности детской школе искусств  необходимо наличие классов для занятия художественным творчеством, для индивидуальных занятий на фортепиано и других инструментах (струнные, духовные, народные), помещений для групповых музыкально-теоретических занятий, для занятий хора и оркестра, для занятий хореографическими дисциплинами. Также для проведения музыкальных выступлений, спектаклей, постановок, лекций и других мероприятий необходимо наличие концертного зала. Необходимо предусмотреть наличие кабинетов для хранения музыкальных инструментов, материалов художественного творчества, помещений для размещения вахтера, гардероба, санитарно-гигиенических комнат для мальчиков, девочек и персонала.

Строительство нового здания для размещения детской школы искусств в с. Усть-Качка Пермского муниципального района, соответствующее всем федеральным государственным стандартам, требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей, позволит увеличить количество обучающихся до 200 человек, что составит 25,4 % от общего количества детей школьного возраста Усть-Качкинского сельского поселения, и улучшить качество обучения. Также реализация данного инвестиционного проекта позволит высвободить классные комнаты для проведения уроков общего образования, что приведёт к выполнению задач по снижению количества учащихся, обучающихся во 2 смену.

Раздел III. Обоснование реализации инвестиционного проекта

# В соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающими требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденными министерством образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 № АК-15/02вн, в населённых пунктах с численностью населения от 3 000 до 10 000 человек должна быть одна детская школа искусств с охватом детей от 8 до 15 лет дополнительными предпрофессиональными программами в области искусств не менее 12 % и охватом детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеразвивающими программами не менее 70 %.

# В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Стратегией социально-экономического развития Пермского муниципального района Пермского края на 2016 - 2030 г.г., утвержденной решением Земского Собрания Пермского муниципального района от 28.04.2015 № 60,  организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации) на территории Пермского муниципального района относится к полномочиям Пермского муниципального района.

В целях повышения уровня доступности и качества образовательных услуг администрацией Пермского муниципального района принято решение о строительстве детской школы искусств в с. Усть-Качка Пермского муниципального района.

Инвестиционный проект «Строительство детской школы искусств в с. Усть-Качка» предусмотрен муниципальной программой «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района на 2016–2020 годы», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1377, и муниципальной программой «Развитие сферы культуры Пермского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Пермского муниципального района от 12.12.2018 № 662.

Строительство объекта предусмотрено генеральным планом Усть-Качкинского сельского поселения, утверждённого решением Совета депутатов Усть-Качкинского сельского поселения от 26.12.2013 № 41, и размещается на земельном участке с кадастровым номером 593219500014278 площадью 4560 кв. м. по адресу: Пермский край, Пермский район, Усть-Качкинское СП, с. Усть-Качка, ул. Краснознамённая.

Раздел IV. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта

Цель инвестиционного проекта: создание условий для реализации и развития потенциальных музыкальных и творческих способностей детей и взрослых, позитивной развивающей коммуникации, концертной и просветительской активности, гражданского становления – как основы личностного развития, социализации в позитивном социуме и профессионального самоопределения.

Основные задачи:

- развитие сети образовательных учреждений дополнительного образования детей, реализующих качественные образовательные услуги и обеспечивающих экономическую эффективность;

- соответствие федеральным государственным требованиям, санитарно-эпидемиологическим и пожарным нормам;

- создание условий для осуществления образовательного процесса по дополнительному образованию детей, реализующего образовательные программы в области искусства и культуры и обеспечивающего воспитание обучающихся, а также создание условий для всестороннего развития личности и выбора будущей профессии в области искусства и культуры.

Раздел V. Экономическое обоснование реализации

инвестиционного проекта

Срок реализации инвестиционного проекта: 2017-2021 годы. Проектная мощность – 512,70 м. кв.

Потребность финансирования на 2020-2021 годы составляет 32 337,28 тыс. руб.

Стоимость строительства детской школы искусств составляет 27 373,13 тыс. руб. по состоянию на 1 квартал 2018 года с учетом НДС 18% на основании положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости от 30.05.2018 № 59-1-0102-18, выданного КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края».

Прогнозная стоимость объекта в 2020 году, согласно сводному сметному расчету, составляет 33 151,43 тыс. руб. в т. ч. НДС 20%.

Сведения об источниках и объемах финансирования представлены в таблице № 1.

В суммарный объём капитальных вложений входят все основные виды затрат, включая затраты на:

– проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта;

– корректировку проекта (в случае возникновения работ);

– строительно-монтажные работы;

– приобретение оборудования (в соответствии с ПСД);

– прочие затраты (в соответствии с ПСД).

Таблица №1. Сведения об источниках и объемах финансирования

| № п/п | Мероприятия | Объёмы финансирования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования | Средства на реализацию мероприятий | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | Строительство детской школы искусств в с. Усть-Качка | Всего | 33 151,43 | 50,37 | 692,52 | 71,26 | 23 850,0 | 8 487,28 |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Пермского муниципального района | 33 151,43 | 50,37 | 692,52 | 71,26 | 23 850,0 | 8 487,28 |

Раздел VI. Описание практических действий по осуществлению

инвестиций

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектно-изыскательские работы | 2017-2018 годы |
| 2 | Достоверность определения сметной стоимости | 1-2 кв. 2018 год |
| 3 | Проведение конкурсных процедур на строительно-монтажные работы | март-апрель 2020 года |
| 4 | Проведение строительно-монтажных работ | 2 кв. 2020г.-3 кв.2021 г. |
| 5 | Оплата за выполненные работы | 3 кв. 2020-3 кв. 2021г. |
| 6 | Ввод объекта в эксплуатацию | 3 кв.2021 года |

Раздел VII. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта

Строительство детской школы искусств в с. Усть-Качка общей площадью 512,7 кв.м позволит увеличить количество обучающихся до 200 человек. В школе искусств будут размещены:

– 2 мастерские для занятий художественным творчеством;

– класс для занятий на народных инструментах;

– 2 класса для занятий фортепиано;

– класс для занятий хореографией;

– класс для теоретических дисциплин;

– концертный зал;

– зал для занятий хора и оркестра;

– библиотека;

– административные и подсобные помещения,

– санузлы, душевые, вахта, гардероб, кладовые.

Выполнение мероприятий инвестиционного проекта позволит:

– обеспечить высокую степень качественного эстетического образования в сфере искусства и культуры 200 обучающимся;

– успешно внедрять новые учебные проекты и художественные технологии в учебный процесс;

– готовить профессионально-ориентированных учащихся для дальнейшего продолжения образования в учреждения искусства и культуры, путём реализации предпрофессиональных программ обучения;

– привлечь высококвалифицированные кадры, способные работать в условиях реализации новых программ предпрофессионального образования;

– освободить классные комнаты для проведения уроков общеобразовательной школы, тем самым выполнить задачу по снижению количества учащихся во 2 смену.

# Text boxes

Об утверждении инвестиционного проекта «Строительство детской

школы искусств в с. Усть-Качка»

678

10.10.2019